Отчет

главы администрации района

по Славскому городскому поселению

С 1  октября 2013 года администрацией МО «Славский муниципальный район» и администрацией  МО «Славское   городское  поселение» было заключено  соглашение о передаче части   полномочий по решению вопросов местного значения. Сумма  по соглашению на исполнение полномочий составила 14 млн. рублей (передано  36 полномочий из 38).

Бюджет Славского городского поселения на 01.01. 2014 года утвержден в сумме 16 миллионов рублей, на 01.09. 2014 – 36 миллионов рублей.

Основная цель передачи  полномочий - максимальное  сокращение расходов на содержание  органов местного самоуправления Славского городского поселения и погашение основной части кредиторской задолженности, образовавшейся в сумме 5,5 млн. рублей за 2012-2013 годы.

На  01.01.2014г. из 8 человек в штате администрации городского поселения  остались  глава администрации и секретарь. В 2013году на содержание органов местного самоуправления МО «Славское городское  поселение» было запланировано 4500 тыс. рублей, в бюджете 2014 года всего - 1025 тыс. рублей (300 тыс. рублей – городской Совет  депутатов; Глава администрации и секретарь –725 тыс. рублей).

Высвобождение  денежных средств от сокращения аппарата управления городского поселения дало возможность софинансировать  свое  участие   в таких важных программах Калининградской области, как  Губернаторская «Программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов», «Программа конкретных дел»,  софинасирование  приобретение коммунальной техники (на сегодняшний день техника приобретена).

В январе 2014года сумма на исполнение  переданных полномочий из бюджета городского поселения была откорректирована и составила 11675,0 тыс. рублей (указанной суммы реально хватает на исполнение 8 полномочий  из 36). Стоит отметить, что исполнение  полномочий по бюджету, в  области  ГО и ЧС, архитектуры, землепользования администрация МО «Славский муниципальный район» решила исполнять  БЕСПЛАТНО. Также администрация района взяла на себя обязательства по ведению бухгалтерского учета администрации поселения и организацию проведения конкурсных процедур (все исполняется  безвозмездно).

Какие результаты  достигнуты за период исполнения полномочий с 07.10.2013 по 01.09.2014года.

Из 5,5 млн. рублей кредиторской задолженности на сегодняшний день погашено 2,1 млн. рублей, еще 2 миллиона направлено на благоустройство.

Грамотная бюджетная политика, работа в области увеличения налогового потенциала бюджета МО «Славское городское поселение» (администрацией  Славского района регулярно проводятся комиссии по мобилизации доходов, куда приглашаются неплательщики  по различным налогам) дало возможность в сентябре  2014г.  выйти  с   ходатайством на городской Совет депутатов с увеличением на 700 тыс. рублей собственных доходов бюджета МО «Славское городское поселение». Часть этой суммы уже в сентябре месяце  будет направлена  на погашение долгов.

В октябре 2014 года также планируем  выйти  с ходатайством на Городской Совет депутатов с дальнейшим увеличением доходной части бюджета города еще на 800 тыс. рублей. Ставя перед собой  реальные задачи, эффективно  расходуя средства городского поселения, до середины 2015 года берем на себя обязательства по полному погашению кредиторской задолженности поселения прошлых лет.

Бюджетные средства на исполнение  полномочий в Славский муниципальный район  из Славского городского поселения поступают в 2014 году планомерно, пока их достаточно для реализации поставленных задач по реализации программ и погашению долгов.

Что будет, если  полномочия не  будут переданы в 2015году.

Увеличение штатной численности  администрации городского поселения до 10 человек. Содержание администрации обойдется бюджету в сумме 7млн. рублей (уже больше половины собственных доходов бюджета поселения). Собственные доходы городского поселения-13,3млн. рублей. Оставшейся суммы 6,3млн. рублей  должно в 2015году хватить на исполнение майских  Указов Президента в части повышения заработной платы работникам   культуры, на продолжение ремонта многоквартирных домов, на благоустройство  города и поселков, на приобретение угля.

Самая  важная  задача  Славского городского поселения на 2015 год – это переселение граждан из аварийного жилья. Нужно переселить 54 квартиры (129 человек). Областной и федеральный бюджеты выделят городскому поселению –36,1 млн. рублей, доля  бюджета города-7,6 млн. рублей.

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что содержание административного аппарата поселения  приведет к неисполнению   задач,   поставленных на 2015год.   Администрация района в 2015году готова    исполнять   полномочия  городского поселения, экономить бюджетные средства городского поселения для реализации АИП и ФЦП, благоустройства – и все это должно быть направлено на создание комфортных условий жизни населения.

Строительство и ремонты

В  2013-2014 годах администрацией района особое внимание  уделено строительству, реконструкции и капитальному ремонту ряда  важных  объектов коммунального  назначения, жилых домов   и  объектов  социальной сферы, а  также  проектированию Славского района

I. В соответствии  с Федеральной   целевой программой  развитие  Калининградской   области  на  период  до  2015 года,   в  июле  2013 года    начато  строительство в  г. Славске   2-х объектов капитального  строительства:

-  Проектом  объекта  «Перевод на природный газ 2-ой очереди потребителей города Славска Калининградской области»  предусмотрена  газификация  437  жилых домов.  Генеральный  подрядчик  ООО «ГазСервис ТК»  работы   выполняет согласно  графика работ.  На  сегодня  построено  24,2 км  газопроводов  низкого и среднего  давления из запланированных  по проекту  26,0 км, газопроводы-вводы  подведены  к  425 жилым  домам. До конца  15 октября   текущего года  будут  построены  2  ШРП (шкафной  распределительных пункт)  и завершены все работы  по прокладке  газопроводов. Ввод в эксплуатацию объекта   запланирован на  20 декабря  текущего года.  Пуск природного газа  для   жилых домов  г. Славска   ОАО «Калининградгазификация»    планируется  осуществить  в  1-ом квартале  2015 года.

-  Проектом   объекта «Строительство  канализационных очистных сооружений  с сетями  в  Славке Калининградская  область»  предусмотрено  строительство  5,3  км  канализационных сетей, а также строительство   канализационных очистных сооружений, с общей производительностью, очисткой бытовых стоков,  в  объёме  до  1000  куб/м  в сутки. В настоящее время  работы  по  строительству  очистных сооружений  выполнены на  90 %.  Уложено 1,7 км   канализационных сетей  по  3- м улицам  г. Славска.  В связи  задержкой   выделения  2-ого транша финансовых средств  из  Евросоюза  в 2014 года  для  строительства  объекта и отсутствием  возможности  администрации   района  произвести    оплату   выполненных работ  подрядчику  ООО «НиПС»  в 2013 году,   работы  по строительству данного объекта  были приостановлены  на  3,5 месяцев.  В настоящее  время   генеральным  подрядчиком   работы   возобновлены.  Срок ввода объекта  в  эксплуатацию запланирован   на   декабрь 2014 года.

II.  По Губернаторской  программе  «Проведение  капитального ремонта многоквартирных  домов» в 2013 году  за счёт средств  областного, местного бюджетов  и  средств  собственников  помещений выполнен капитальный  ремонт крыш и фасадов  19-ти  многоквартирных домов  в  5-ти населенных пунктах района, а именно:

1.  11 МКД  в   г. Славске;

2.  3  МКД   дома  в п. Большаково;

3.  1 МКД  в п. Громово;

4.  3 МКД  в п. Тимирязево;

5.  1 МКД  в п. Ясное.

В  МО «Славское  городское поселение в 2013 году  выполнены                     следующие работы

| № № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Заказчик | Подрядчик | Стоимость работ по договору, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Славск, ул. Школьная, д.5 | Ремонт крыши, ремонт фасада | ООО «Управляющая компания» | ООО «Ной- ЛТД» | 1493,616 |
| 2 | г. Славск, ул. Школьная, д.15 | Ремонт крыши, ремонт фасада | ООО «Управляющая компания» | ООО «Каменец» | 1361,746 |
| 3 | г. Славск, ул. Калининградская, д. 6 | ремонт фасада | МУП «Коммунальник» | ООО «Восточно-строительная компания» | 431,397 |
| 4 | г. Славск, ул. Сиреневая, д.12 | Ремонт крыши | МО «Славское городское поселение» | ООО «Каменец» | 977,457 |
| 5 | г. Славск, ул. Советская, д.25 | Ремонт крыши, ремонт фасада | ООО «Управляющая компания» | ООО «Ной- ЛТД» | 1445,110 |
| 6 | г. Славск, ул. Советская, д.27 | Ремонт крыши | ООО «Управляющая компания» | ООО «Ной-ЛТД» | 744,465 |
| 7 | г. Славск, ул. Советская, д.39, 39 а, 41 | Ремонт крыши, ремонт фасадов | МУП «Коммунальник» | ООО «Восточно-строительная компания» | 1599,005 |
| 8 | г. Славск, ул. Юбилейная, 10 | Ремонт крыши | МУП «Коммунальник» | ООО «Стройбюро» | 676,737 |
| 9 | г. Славск, ул. Сиреневая 12 | Ремонт крыши | МУП «Коммунальник» | ООО «Каменец» | 776,312 |
|  | Всего 11 МКД |  |  |  | 9505,845 |

В 2014 году по Губернаторской   программе   «Проведение  капитального ремонта многоквартирных  домов»  за счёт средств  областного, местного бюджетов  и  средств  собственников  помещений проводится  капитальный  ремонт  41 МКД (1-ый этап),   с общим лимитом финансирования  33,585 млн. рублей, в том  числе:

- средства  областного  бюджета -  27,272 млн. рублей,  средства  местного бюджета -  4,043 млн. рублей и средства  собственников -  2,27 млн. рублей.

1   в г. Славске  - 18 МКД;

2.  в  п. Гастеллово -  2 МКД;

3.  в п. Большаково  - 11 МКД;

4.  в п. Тимирязево  -  7 МКД;

5.  в п. Ясное  -  3 МКД.

На сегодня в 23-х жилых домах района  завершены все ремонтные  работы,   в  остальных  18  домах работы  будут  завершены  до  10.10.2014 г.

Работы   выполняемые

по капитальному  ремонту  МКД   МО «Славское  городское поселение»                                                         в   июне-сентябре  2014 года  ( I -ый этап)

| № п/п | Населенный пункт | Адрес многоквартирного дома | Подрядчик | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Гастеллово | ул. Центральная, д.21 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | 100 % |
| 2 | п. Гастеллово | ул. Центральная, д.23 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | 100% |
| 3 | г. Славск | ул. Калининградская, д.16/2 Ремонт крыши и фасада | ИП «Демидов» Договор № 3 20.06.2014 г. | до 01.10.2014 г. |
| 4 | г. Славск | ул. Советская, д.32 Ремонт крыши и фасада | ООО «Восточная строительная компания» | до 01.10.2014 г. |
| 5 | г. Славск | ул. Советская, д.45/1 Ремонт крыши и фасада | ООО «Восточная строительная компания» | 100 % |
| 6 | г. Славск | ул. Советская, д.43 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | до 01.10.2014 г |
| 7 | г. Славск | Колхозная д.4 Ремонт крыши и фасада | ИП «Демидов» Договор № 1 20.06.2014 г. | 100 % |
| 8 | г. Славск | ул. Советская, д.56 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» Договор № 1 от 19.05.2014 г. | 100 % |
| 9 | г. Славск | ул. Школьная, д.13 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | до 01.10.2014 |
| 10 | г. Славск | ул. Советская, д. 8 Ремонт крыши и фасада | ИП «Демидов» | 100 % |
| 11 | г. Славск | ул. Советская, д.51 Ремонт крыши | ООО «НОЙ-ЛТД» | 100 % |
| 12 | г. Славск | ул. Советская, д.49 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | до 01.10.2014 |
| 13 | г. Славск | ул. Садовая, д.7 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | до 15.10.2014 |
| 14 | г. Славск | ул. Советская, 36/2 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | до 15.10.2014 |
| 15 | г. Славск | ул. Калининградская, д.5 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | 100 % |
| 16 | г. Славск | ул. Советская, д.31/2 Ремонт крыши | ООО «НОЙ-ЛТД» | до 15.10.2014 |
| 17 | г. Славск | ул. Советская, д.34 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | 100 % |
| 18 | г. Славск | ул. Калининградская, д.1 Ремонт крыши | ООО «Восточная строительная компания» | 100 % |
| 19 | г. Славск | ул. Калининградская, д.14 Ремонт крыши и фасада | ООО «НОЙ-ЛТД» | до 01.10.2014 |
| 20 | г. Славск | ул. Советская, д.80 Ремонт крыши | ООО «НеманСтрой Сервис» | 100 % |

Правительством Калининградской  области  в сентябре-октябре  текущего года дополнительно по  Губернаторской  программе  «Проведение  капитального ремонта многоквартирных  домов»  будет  выделено   из областного  бюджета   необходимые средства   для  проведения  капитального  ремонта     фасадов  и  кровель  в  15  домах г. Славска (2-ой  этап), в  том будет  проведен  ремонт фасадов  10 домов и   на  ремонт  крыш  5 домов,    с общей  сметной  стоимостью работ в  сумме  11,9  млн. рублей. Для  этих целей  администрацией района  8 сентября 2014 года  проведёны 2 конкурса на  капитальный  ремонт   данных домов.   Данные  работы   будут  выполняться   в  период  сентябрь-ноябрь   текущего года.  Сегодня в  2-х   домах по  ул. Калининградская    №  7 и  № 13  начаты работы.

Перечень  многоквартирных домов  МО «Славское  городское поселение»                для  проведения  капитального  ремонта в  сентябре - ноябре  2014 года                (2-ой  этап)

| №№ п/п | Населе нный пункт | Адрес МКД | стоимость капитального ремонта ВСЕГО (млн. руб.) | ремонт крыши | ремонт фасадов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Славск | Советская д.43 | 179987,0 | - | запланировано |
| 2 | г. Славск | Советская д.51 | 289278,0 | - | запланировано |
| 3 | г. Славск | Советская д.49 | 964664,0 | - | запланировано |
| 4 | г. Славск | Калининградская д.5 | 587572,0 | - | запланировано |
| 5 | г. Славск | Советская д.34 | 834059,0 | - | запланировано |
| 6 | г. Славск | Калининградская д.1 | 574424,0 | - | запланировано |
| 7 | г. Славск | Калининградская д.7 | 464133,0 | - | запланировано |
| 8 | г. Славск | Сиреневая 3/19 | 471622,0 | - | запланировано |
| 9 | г. Славск | Советская д.31/2 | 365424,0 | - | запланировано |
| 10 | г. Славск | Советская д. 36 | 586008,0 | - | запланировано |
| 11 | г. Славск | Вокзальная 6 | 1508278,0 | запланировано | - |
| 12 | г. Славск | Калининградская 13 | 998987,0 | запланировано | запланировано |
| 13 | г. Славск | Советская 61 | 1205821,0 | запланировано | запланировано |
| 14 | г. Славск | Советская 63 | 989450,0 | запланировано | запланировано |
| 15 | г. Славск | Советская 1 | 1900000,0 | запланировано | - |
|  | И т о г о: | 11 919 707,0 |  |  |

III.  По  программе  конкретных дел  в МО  «Славское городское поселение  в  2013 году проведены   следующие работы:

1. Ремонт системы освещения в пос. Сосновое, Приозерье  и  Майское  на сумму  - 244 тыс.рублей.

2. Ремонт тротуаров в г. Славске, по  ул. по ул. Калининградской  и Советской  на сумму  -  985 тыс.рублей.

3. Ремонт грунтовой  дороги в п. Гастеллово  на сумму  - 30 тыс.рублей.

4. Приобретены   контейнеры  для ТБО в количестве  37 шт. на сумму – 200 тыс.рублей.

5. Построена    контейнерная  площадка  на ул. Каштановая на сумму  - 52 тыс.рублей

6.  Проведены работы    по   благоустройству сквера в пос. Гастеллово  на сумму  - 134 тыс. рублей,  а именно   отремонтирована   тротуарная  дорожка  и   выполнено  устройство  газона.

7. Проведены работы    по  ремонту  центральной  площади г. Славска   на сумму  - 978 тыс. рублей,  а именно   выполнена укладка тротуарной плитки, устройство подпорных стенок для обустройства газонов  и  устройство торшерного освещения.  На общую сумму -  2,62 млн. рублей.

По  программе  конкретных дел  в МО «Славское городское поселение  в  2014  году запланированы  следующие  работы:

1. Восстановление  уличного освещения в г. Славске по улицам  Каштановой, Советской,  Школьной, Зеленой, Садовой, и Молодежной  и в пос. Пригородное.   Восстановление  уличного освещения  на центральной  площади   г. Славска -  на сумму 827 тыс.руб.

2. Устройство   тротуаров в г. Славске, по  ул.  Спортивной, ул. Калининградской  и  в  п. Приозерье по ул. Малославской  на сумму  2,99 млн. рублей

3. Устройство  пешеходной  зоны возле ручья  в п. Майское -  на сумму  64 тыс. руб.

4. Устройство  остановочного пункта на ул. Центральной  в п. Гастеллово на сумму  107 тыс.руб.

5. Обустройство  детских  игровых площадок в   г. Славске (по ул. Учительской,  ул. Ленина, ул. Вокзальной   и  ул. Советской -  возле  домов № 78 и  № 80)  и п. Гастеллово на сумму – 712 тыс.рублей

6. Приобретение контейнеров  в количестве - 40 шт., устройство  контейнерных площадок  в г . Славске в количестве  - 3 шт. на сумму – 300 тыс. руб.

7. Обрезка деревьев  на сумму   на   - 100 тыс. рублей.

Итого на  общую сумму  -  5,1 млн. рублей.

V. За счет средств  местного бюджета   выполняются  работы  по проектированию:

1 объекта «Физкультурно-спортивный зал универсального использования по ул. Строителей в г. Славске Калининградской области»;

2.  объекта  «Благоустройство вокзального микрорайона  и   ул. Вокзальной г. Славска на сумму - 850 тыс. рублей.

VI. Строительство и ремонт автомобильных дорог

В соответствии  с  Областной  инвестиционной программой  в феврале-апреле  2014 года  произведена   реконструкция   объекта  "Ремонт Юго-Восточной объездной  автодороги в г. Славске,   Калининградская область"   на сумму  15 миллионов 333 тыс.  рублей.   Объект  введен в  эксплуатацию в апреле  текущего года.

За счёт средств  дорожного фонда  МО «Славское  городское поселение»:

1. в 2014 году  выполнены  работы  по  ремонту   улиц  Новая,  Мелиораторов, Строителей, Спортивная, Юбилейная, Калининградская  и  Каштановая  в г. Славск на сумму – 1,75 млн. рублей.

2. Планируется  до ноября текущего года  выполнить  работы по ремонту  улиц Первомайская, Пионерская  и  Комсомольская  в г. Славске на сумму – 1,5 млн.рублей.

Информация по выполнению полномочий в сфере культуры

Для более эффективной, скоординированной работы сферы культуры в конце 2013 года администрацией МО «Славский муниципальный район» было создано МБУ «Центр культуры Славского района», куда, вследствие передачи полномочий, вошли с 1 января 2014 года клубы и ДК Славского городского поселения, а с 1 апреля 2014 года - клубы и ДК «Тимирязевского сельского поселения».

В результате частичной передачи полномочий сферы культуры на уровень района удалось наименее безболезненно провести необходимую оптимизацию для достижения показателей по заработной плате «Дорожной карты», в соответствии с «майскими Указами Президента РФ». Так, при проведении оптимизации не сокращен ни один сотрудник из числа специалистов сферы культуры, также не увеличен управленческий аппарат, удалось сохранить всю сеть культурно-досуговых учреждений.

В соответствии с Указом Президента  Российской Федерации №597 повышается зарплата работников культуры. Рост средней  зарплаты работников культурно-досуговых учреждений за этот год:

-на 01.01.2013 г. составляла 7669 руб.,

-на 01.01.2014 г. составила – 10843 00 руб.,

- на 01.09.2014 г составляет  - 15 294 руб.

- при целевом показателе по  Дорожной карте в 2014 года 15290 руб.

За отчетный период сделаны  и проверены сметы на проведение капитального ремонта ДК г. Славска, который планируется начать ремонтировать за счет средств областного бюджета уже в 2015 году.

В октябре 2013 г. за счет бюджетов поселения и района завершены работы по ремонту зала Гастелловского клуба, которые предусматривали замену входной двери, электромонтажные работы, монтаж пожарной сигнализации, частичный ремонт кровли и  полов, косметический ремонт в зале, замену одежды сцены и штор в общей сложности на сумму около 200 тыс. рублей. В результате проведенных мероприятий сегодня в клубе проводятся социально-значимые мероприятия и вечерние дискотеки. В июне 2014 года отремонтирована часть фасада здания клуба, что позволит предотвратить разрушение стены, в планах отремонтировать переднюю часть фасада, крыльцо, что будет способствовать созданию единого обустроенного центра поселка совместно с детской площадкой, зданием детского сада, парковой зоной.

За счет внебюджетных средств  и платных видов деятельности удалось заменить одежду сцены Славского ДК, пошить костюмы для детских танцевальных коллективов, закупить маршевые барабаны для организации шоу-группы, закупить цифровое фортепиано для концертов в кирхе, закупить новые микрофоны и стойки к ним, световой дискотечное оборудование, новые стулья на общую сумму 150 тысяч рублей.

В целях решения проблемы профилактики противоправных действий и обеспечения требований антитеррористического законодательства, заключен договор на 100 тысяч рублей по  установке системы видеонаблюдения в Доме культуры г.Славска, после чего будет возобновлена стабильная работа дискотек  для школьников в пятницу и взрослых в субботу.

В течение сентября 2014 г. завершены  работы по монтажу системы пожарной сигнализации в клубе пос.Приозерье на сумму 40 тысяч рублей, отремонтирован котел в здании клуба, библиотеки, ФАПа пос.Приозерье .

Сделан косметический ремонт и оборудован мебелью и зеркалами танцевальный класс в Доме культуры г.Славска на сумму 80 тысяч рублей.          МБУ «Центр культуры Славского района» активно участвует в грантовых конкурсах, так в 2013 и 2014 годах выиграны гранты Министерства культуры Калининградской области  в размере 62 тысячи и  100 тысяч рублей.

В 2013 г. создан сайт МБУ «Центр культуры Славского района», где можно познакомится с информацией и отчетах о проводимых мероприятиях и анонсах мероприятий.

МБУ «Центр культуры Славского района» активно участвует в рейтинговых  мероприятиях, проводимых Министерством культуры Калининградской области. В качестве одобрения и поддержки проводимых процессов централизации сферы культуры района,  в августе 2014 года  Славский район в числе других 13 муниципалитетов получил от Правительства Калининградской области 19-местный пассажирский автобус для учреждений культуры Славского района, который уже успели использовать по назначению - 14 сентября вывозили делегацию самодеятельных артистов в г.Краснознаменск на Международный фольклорный фестиваль «Истоки».

МБУ «Межпоселенческая библиотека Славского района» реализует полномочия Славскогогродского поселения в сфере библиотечного обслуживания.  Учреждение  создано 1 января 2013 года вследствие передачи полномочий по библиотечному обслуживанию населения с уровня поселений на уровень муниципального района. Благодаря вышесказанному библиотечная сеть сохранена, возвращено единое  методическое развитие библиотечной отрасли в районе, осуществляется централизованное комплектование книжных фондов, планомерное очищение фондов от ветхой и устаревшей литературы, развитие информационно – коммуникативных технологий, повышение квалификации  библиотечных работников. По результатам проведения областного смотра-конкурса учреждений культуры «Обновление 2013» победителем среди специалистов библиотек области   признана  Власова Людмила Витальевна – библиотекарь Славской библиотеки, награждена денежной премией 30 тыс. рублей.

С сентября 2013 года по сентябрь 2014 года в библиотеки района поступил федеральный  транш на сумму 45 тыс. на приобретение книгоиздательской продукции.     Успешно развивается проектная деятельность:  в 2013 - 2014 году выиграны 2 проекта на сумму около миллиона рублей. Один уже отработан, по  второму  приступили к реализации 2 этапа. Приобретено книг и подписных изданий на сумму 320 тысяч 568 рублей.